「驗收效率」指標

可行性評估報告

2026 年 8 月 17 日　｜　資訊部　｜　第二版（已納入「完工日期推算」的驗證結果）

一句話結論 「五天內完成驗收的比例」現在算不出來，因為系統從來沒有記錄過「案件是幾號進入待辦驗的」。 但是「已完工、還沒驗收，到今天卡了幾天」現在就算得出來——目前商場有 67 筆卡著，最久的一筆已經 168 天。 建議：兩週內先推出「卡關看板」，同時開始記錄狀態變更時間，約三個月後即可產出完整比率。

# 一、為什麼「五天達標率」現在算不出來

要算這個比例，需要兩個時間點相減：

|  | 需要知道的事 | 系統現況 |
| --- | --- | --- |
| 起點 | 案件幾號變成「待辦驗」（球傳給使用部門那一刻） | 完全沒有紀錄 |
| 終點 | 使用部門幾號完成驗收 | 春大直有 83%、商場只有 0.1% |

用生活化的例子來說 就像你只看得到包裹上寫著「已簽收」，卻查不到它是哪一天送達、又是哪一天被簽收的。 系統知道「現在是什麼狀態」，但不知道「什麼時候變成這個狀態」——而驗收效率要算的正好是後者。

# 二、我們實際查了什麼

我們直接連進 Ragic，把兩套報修系統的每一個欄位、每一筆資料全部掃過（共 3,736 筆案件），不是抽樣。

## 春大直報修系統（349 筆）

| 欄位名稱 | 有資料比例 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 待辦驗時間記錄 | 0% | 欄位開好了，但從來沒填過任何一筆 |
| 已辦驗時間記錄 | 0% | 同上，2025 與 2026 年都是空的 |
| 驗收時間 | 83% | 有在用 |
| 完工時間 | 98% | 有在用（見第三節的驗證） |
| 報修單位（部門） | 100% | 完整可用 |

## 商場報修系統（3,387 筆）

| 欄位名稱 | 有資料比例 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 驗收日期 | 0.1% | 3,387 筆裡只有 3 筆有填 |
| 驗收人員 | 0% | 完全沒有使用 |
| 驗收天數 | 0% | 欄位存在但沒有啟用 |
| 完工時間 | 98% | 有在用 |
| 反應單位（部門） | 100% | 完整可用 |

另外也確認過：Ragic 系統本身不保留「欄位什麼時候被改過」的紀錄，因此過去的案件無法事後回推。這條路是封死的。

# 三、能不能用「完工日期」推算？—— 驗證結果

主管提議用完工日期回推待辦驗的起算日。我們針對這個提議做了專門的驗證，結論分兩半。

## 好消息：完工時間本身是準的

原先擔心這個欄位會被後續動作覆寫（也就是記錄被改一次、日期就跟著跳一次）。實測證明沒有這個問題：

| 檢查項目 | 春大直 | 商場 |
| --- | --- | --- |
| 完工時間早於報修日期（不該發生） | 0.6％（2 筆） | 0.2％（8 筆） |
| 完工日期堆積在最近 7 天 | 7.9％ | 4.3％ |
| 各月分布 | 隨報修量自然成長 | 自然 |

如果它會被覆寫，近期日期會嚴重堆積——並沒有。這是一個乾淨、可信的欄位。

## 壞消息：它記的不是「工班完工那一刻」

我們把四個時間欄位兩兩比對，看誰先誰後（春大直）：

| 時間先後 | 可比對筆數 | 順序顛倒比例 | 判讀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 報修 → 完工 | 342 | 0.6% | 正常 |
| 報修 → 驗收 | 291 | 0.0% | 正常 |
| 報修 → 結案 | 328 | 0.0% | 正常 |
| 完工 → 驗收 | 289 | 65.7% | 嚴重顛倒 |
| 完工 → 結案 | 326 | 18.7% | 顛倒 |
| 驗收 → 結案 | 286 | 3.1% | 正常 |

每個欄位單獨跟「報修日期」比都守序，驗收跟結案比也守序——唯獨「完工時間」跟驗收、結案都是顛倒的。

這代表什麼 「完工時間」不是工班放下工具的那一刻，而是工務人員事後回頭補登的時間。使用部門常常已經驗收完了，工務才把完工時間補進系統。 所以拿它當待辦驗起算點，有三分之二的案件會算出負數天數。商場更極端，只有 2 筆能比對，而且 100% 顛倒。

但同一份資料，換個用途就完全成立 要算「還沒驗收的案件卡了幾天」，只需要起點，不需要終點，也不需要相減兩個可能顛倒的欄位。 這個現在就能做，而且資料品質足夠——詳見下一節的實測結果。

# 四、現在就能做的：卡關看板（實測數據）

以下是 2026 年 8 月 17 日當下，商場報修系統中狀態為「待辦驗」的全部案件。共 67 筆，其中 56 筆（83.6%）有完工時間可以計算卡關天數。

| 部門 | 卡住筆數 | 最久 | 平均 | 無完工日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房務部 | 42 | 13 天 | 4 天 | 7 |
| 客人反應 | 13 | 24 天 | 4 天 | 0 |
| 工程部 | 5 | 3 天 | 2 天 | 1 |
| 後勤辦公室 | 3 | 168 天 | 90 天 | 1 |
| 客務部 | 3 | 32 天 | 31 天 | 1 |
| 安全部 | 1 | — | — | 1 |

## 卡最久的五筆

| 卡關天數 | 部門 | 案件編號 | 完工日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 168 天 | 後勤辦公室 | #1946 | 2026/03/02 |
| 32 天 | 客務部 | #3093 | 2026/07/16 |
| 30 天 | 客務部 | #3120 | 2026/07/18 |
| 24 天 | 客人反應 | #3183 | 2026/07/24 |
| 13 天 | 房務部 | #3288 | 2026/08/04 |

這張表不需要等累積、不需要 Ragic 端調整，現在就能每天自動產生。

# 五、兩個值得先知道的發現

發現一：房務部其實不是問題 房務部卡住的筆數最多（42 筆，佔六成），但平均只卡 4 天、最久 13 天，在五天標準附近。 真正拖延的是後勤辦公室（平均 90 天）與客務部（平均 31 天），兩個加起來只有 6 筆。如果照直覺對筆數最多的單位施壓，會壓錯對象。

發現二：春大直沒有驗收延遲問題 春大直 349 筆案件中有 334 筆已辦驗，目前只有 1 筆處於待辦驗，而且是當天才完工的，卡 0 天。 驗收延遲問題集中在商場端，資源與溝通應優先投入該處。

# 六、部門怎麼分，已經解決

原本擔心系統裡找不到可分部門的欄位，實際查完發現兩邊都有，填答率 100%。協理不需要另外提供部門清單。

| 系統 | 部門欄位 | 實際部門（含案件數） |
| --- | --- | --- |
| 春大直 | 報修單位 | 服務台 202、管理 60、營業 57、工務 23、行銷 5、資訊 2 |
| 商場 | 反應單位 | 房務部 2,502、客人反應 381、後勤辦公室 166、客務部 160、工程部 104、餐飲部 61、安全部 12 |

# 七、建議做法

| 方案 | 做法 | 多久看得到 | 能不能有歷史資料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 卡關看板（建議先做） | 約 2 週 | 可以，資料現在就有 |
| 二 | 系統開始記錄狀態變更時間（建議同步進行） | 約 3 週開發，之後累積 3 個月 | 不行，只能從上線日往後算 |
| 三 | 請 Ragic 端在表單上加自動蓋章 | 看 Ragic 端配合時程 | 不行，只能從設定日往後算 |

## 方案一：卡關看板

- 不算比率，直接點名：「後勤辦公室有一筆卡了 168 天」。第四節的表就是第一版內容。

- 只需要完工日期這一個時間點，避開了「完工與驗收順序顛倒」的問題。

- 不需要 Ragic 端做任何調整，也不需要等資料累積。

## 方案二：系統開始記錄狀態變更時間

- 每次資料同步時，只要發現案件狀態變了，就自動記下當下時間。

- 完全由資訊部自己完成，不需要 Ragic 端配合。

- 這是唯一能長期、精確產出「五天達標率」的方式，累積約三個月後即可正式上 PPT。

## 方案三：Ragic 表單加自動蓋章

- 春大直的「待辦驗時間記錄」欄位其實已經開好了，只是沒接上；商場則需要新增欄位。

- 語意上最正確，值得推動，但時程不由資訊部掌握，建議不要等它。

# 八、需要協理決定的三件事

|  | 問題 | 資訊部建議 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「五天」是日曆日還是工作日？ | 建議用工作日，避開連假爭議 |
| 2 | 已完工但到現在都還沒驗收的案件，要算進去嗎？ | 建議計入分母、不計分子（拖越久分數越低），否則拖延反而有利 |
| 3 | 商場和春大直要合併還是分開呈現？ | 建議分開。兩套系統的狀態定義不同，合併會產生看不見的口徑落差 |

# 九、要先說明的期待落差

「五天達標率」上線後，前三個月的圖表會是空的或不完整。 這不是做壞了，而是因為過去從來沒有記錄過這項資料，只能從導入日開始累積。 卡關看板不受此限制，可以立刻呈現完整內容——建議先用它銜接這三個月的空窗。

# 附錄：資料來源（Ragic 系統網址）

本報告所有數字均取自下列 Ragic 表單。同一個 tab 底下的各編號是同一批資料的不同表單視圖，記錄編號共用，網址可直接互換編號查看同一筆案件。

## 春大直報修系統

前端報修　https://ap12.ragic.com/soutlet001/luqun-public-works-repair-reporting-system/1

後勤維護　https://ap12.ragic.com/soutlet001/luqun-public-works-repair-reporting-system/2

前端驗收　https://ap12.ragic.com/soutlet001/luqun-public-works-repair-reporting-system/3

管理結案　https://ap12.ragic.com/soutlet001/luqun-public-works-repair-reporting-system/4

財務註記　https://ap12.ragic.com/soutlet001/luqun-public-works-repair-reporting-system/5

報修清單總表（本報告數據來源）　https://ap12.ragic.com/soutlet001/luqun-public-works-repair-reporting-system/6

## 商場報修系統

工程報修單　https://ap12.ragic.com/soutlet001/lequn-public-works/2

工程維修單（本報告數據來源）　https://ap12.ragic.com/soutlet001/lequn-public-works/4

房務部查閱用　https://ap12.ragic.com/soutlet001/lequn-public-works/8

工程維修單－飯店驗收　https://ap12.ragic.com/soutlet001/lequn-public-works/26

順帶回報一項系統設定問題 商場的「驗收日期／驗收人員／驗收天數」三個欄位，只存在於「工程報修單」「工程維修單」「飯店驗收」三張表，不在「房務部查閱用」上。而 Portal 目前串接的正是「房務部查閱用」，因此拿不到驗收資料。建議一併調整串接來源。

本評估依據 2026-08-17 對 Ragic 系統的三輪全量掃描（春大直 349 筆、商場 3,387 筆，共 3,736 筆），非抽樣推估。