「驗收效率」指標

可行性評估報告

2026 年 8 月 17 日　｜　資訊部

一句話結論 這個指標現在算不出來，因為系統從來沒有記錄過「案件是幾號進入待辦驗的」。 不是技術做不到，是這筆資料根本不存在，而且無法從舊資料回推。 建議：① 兩週內先推出「卡關看板」讓各部門立刻看到自己有幾筆卡住；② 同時開始記錄時間，約三個月後就能產出協理要的完整比率。

一、為什麼現在算不出來

要算「五天內完成驗收的比例」，需要兩個時間點：

|  | 需要知道的事 | 系統現況 |
| --- | --- | --- |
| 起點 | 案件幾號變成「待辦驗」（球傳給使用部門那一刻） | 沒有紀錄 |
| 終點 | 使用部門幾號完成驗收 | 春大直有、商場沒有 |

用生活化的例子來說 系統目前的狀態，就像你只看得到包裹上寫著「已簽收」，卻查不到它是哪一天送達、又是哪一天被簽收的。 你知道「現在是什麼狀態」，但不知道「什麼時候變成這個狀態」——而驗收效率要算的正好是後者。

二、我們實際查了什麼

我們直接連進 Ragic 系統，把春大直與商場報修系統的每一個欄位、每一筆資料都掃過一遍（共 3,736 筆案件）。結果如下：

春大直報修系統（349 筆）

| 欄位名稱 | 有資料的比例 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 待辦驗時間記錄 | 0% | 欄位開好了，但從來沒有填過任何一筆 |
| 已辦驗時間記錄 | 0% | 同上，2025 與 2026 年都是空的 |
| 驗收時間 | 83% | 有在用，但有問題（見第三節） |
| 報修單位（部門） | 100% | 完整可用 |

商場報修系統（3,387 筆）

| 欄位名稱 | 有資料的比例 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 驗收日期 | 0.1% | 3,387 筆裡只有 3 筆有填 |
| 驗收人員 | 0% | 完全沒有使用 |
| 驗收天數 | 0% | 欄位存在但沒有啟用 |
| 反應單位（部門） | 100% | 完整可用 |

另外我們也確認過：Ragic 系統本身不保留「欄位什麼時候被改過」的紀錄，所以過去的案件無法事後回推。這條路是完全封死的。

三、有沒有替代辦法？試過了，不能用

春大直既然有 83% 的「驗收時間」，我們試著用「完工時間 → 驗收時間」的間隔來推算，結果發現資料自相矛盾：

| 部門 | 案件數 | 時間順序矛盾 | 矛盾比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服務台 | 199 | 116 筆 | 58% |
| 營業 | 56 | 32 筆 | 57% |
| 工務 | 23 | 14 筆 | 61% |
| 管理 | 58 | 27 筆 | 47% |

所謂「時間順序矛盾」，是指這些案件的驗收時間竟然比完工時間還早——等於還沒修完就先驗收了。這顯示「完工時間」這個欄位並不是工班完工的那一刻，而是會被後續動作覆蓋掉。

為什麼這個數字不能拿去用 把矛盾資料算進去，全體驗收效率是 21.9%；把矛盾資料剔除，同一批案件變成 54% ～ 82%。 同一份資料、兩種合理的算法，答案差了三倍。這種數字一旦公開比較，被質疑時我們無法辯護。

四、好消息：部門怎麼分，已經解決了

原本擔心系統裡找不到可以分部門的欄位，實際查完發現兩邊都有，而且填答率 100%。協理不需要另外提供部門清單。

| 系統 | 部門欄位 | 實際部門（含案件數） |
| --- | --- | --- |
| 春大直 | 報修單位 | 服務台 202、管理 60、營業 57、工務 23、行銷 5、資訊 2 |
| 商場 | 反應單位 | 房務部 2,502、客人反應 381、後勤辦公室 166、客務部 160、工程部 104、餐飲部 61、安全部 12 |

五、建議做法

| 方案 | 做法 | 多久看得到 | 能不能有歷史資料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 卡關看板（建議先做） | 約 2 週 | 可以，立刻就有 |
| 二 | 系統開始記錄狀態變更時間（建議同步進行） | 約 3 週開發，之後累積 3 個月 | 不行，只能從上線日往後算 |
| 三 | 請 Ragic 端在表單上加自動蓋章 | 看 Ragic 端配合時程 | 不行，只能從設定日往後算 |

方案一：卡關看板 —— 這是能最快讓部門感受到壓力的做法

- 不算比率，改成直接點名：「房務部目前有 12 筆卡在待辦驗，最久的一筆已經卡了 43 天」。

- 資料現在就有，不需要 Ragic 端做任何調整，也不需要等累積。

- 雖然不是協理原本要的比率，但公開「誰卡了幾筆、卡了幾天」的效果更直接，也更難辯解。

方案二：系統開始記錄狀態變更時間

- 每次資料同步時，只要發現案件狀態變了，就自動記下當下時間。

- 完全由資訊部自己完成，不需要 Ragic 端配合。

- 這是唯一能長期、精確產出協理要的比率的方式，累積約三個月後即可正式上 PPT。

方案三：Ragic 表單加自動蓋章

- 春大直的「待辦驗時間記錄」欄位其實已經開好了，只是沒接上，理論上設定一下就能啟用；商場則需要新增欄位。

- 語意上最正確，值得推動，但需要 Ragic 管理者配合，時程不由資訊部掌握，因此不建議等它。

六、需要協理決定的三件事

|  | 問題 | 資訊部建議 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「五天」是日曆日還是工作日？ | 建議用工作日，避開連假爭議 |
| 2 | 已完工但到現在都還沒驗收的案件，要算進去嗎？ | 建議計入分母、不計分子（拖越久分數越低），否則拖延反而有利 |
| 3 | 商場和春大直要合併還是分開呈現？ | 建議分開。兩套系統的狀態定義不同，合併會產生看不見的口徑落差 |

七、要先說明的期待落差

指標上線後，前三個月的圖表會是空的或不完整。 這不是做壞了，而是因為過去從來沒有記錄過這項資料，只能從導入日開始累積。 建議在第一次向副總或各部門說明時就先講清楚，避免屆時被質疑「為什麼只有一個月的資料」。

本評估依據 2026-08-17 對 Ragic 系統全量資料的實際掃描（春大直 349 筆、商場 3,387 筆），非推估。