Ragic 集團統購管理系統

Request for Proposal / 開發需求規格書

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件版本 | v1.0 |
| 文件日期 | 2026/06/08 |
| 適用平台 | Ragic / Ragic Portal |
| 專案範圍 | 固定料號週期性統購、彙整採購、多單位驗收、單一發票請款 |
| 附件來源 | 日曜天地設料號明細表.xlsx、春大直設料號明細表.xlsx |
| 供應商資料來源 | 既有 Ragic 表單：https://ap12.ragic.com/soutlet001/community-management-department/15 |

本文件可直接提供予 Ragic 開發、需求確認、開發範圍界定與驗收依據。

文件修訂紀錄

| 版本 | 日期 | 修訂說明 | 修訂人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026/06/08 | 建立 Ragic 統購 RFP 初版；納入週期性請購、既有供應商主檔引用、兩家公司料號附件分析。 | Samuel / ChatGPT |

一、專案背景與目標

本專案擬於 Ragic 上建置「集團統購週期採購管理系統」，為固定品項請購概念，但需求重點改為：固定料號、週期性開放、各單位填寫需求量、採購端彙整為集團整合性採購單、多單位驗收，以及單一發票／單一請款單，列出各部門的費用成本的管理。

本案的核心不是一般請購單，而是週期性的統購作業：每月一次、雙週一次或每兩個月一次，由系統依設定建立請購批次，通知各分公司與需求單位於期限內填寫數量；不請購品項必須填 0(可直接置放”0”)，避免採購端無法判斷是漏填或確定不請購。

1.1 專案目標

建立固定統購週期採購料號清單，降低使用者每次請購重新選品項的時間。

支援月度、雙週、雙月等週期性請購，不以單次開放時間為主。

支援跨公司、跨單位彙整需求，形成採購端可執行的採購單。

支援同一張採購單／發票，拆分至不同公司與單位驗收。

支援單一請款單與公司／單位／成本中心分攤明細。

建立可稽核庫存量、可追蹤、可擴充品項的 Ragic 統購流程。

二、現況資料與附件盤點

本 RFP 已參考兩家公司提供之料號明細檔。資料盤點如下：

| 資料來源 | 品項筆數 | 主要工作表 | 初步觀察 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日曜天地設料號明細表.xlsx | 113 | 清潔用品OK、文具&印刷OK、營業用品 -無 | 以文具&印刷為主，少量清潔與營業用品。 |
| 春大直設料號明細表.xlsx | 179 | ENG、清潔用品、文具&印刷、營業用品 | 包含工程 ENG、清潔、文具印刷與營業用品。 |
| 共同料號 | 81 | 跨兩家公司 | 兩家公司存在共同料號，但品名、廠商或價格不一定一致。 |
| 僅日曜天地 | 32 | 日曜天地專用 | 需判斷是否納入集團統購或保留公司專用。 |
| 僅春大直 | 98 | 春大直專用 | 需判斷是否納入集團統購或保留公司專用。 |
| 共同料號但欄位不一致 | 74 | 料號、類別、品名、廠商、單價、會計科目 | 上線前需完成料號治理與標準化。 |

重要提醒：共同料號不一定代表相同品項。需協助建立「統購週期採購料號」與「公司原料號」對照機制，避免因相同料號但規格不同而造成採購或驗收錯誤。

三、開發範圍

3.1 本案包含範圍

Ragic 統購表單設計與欄位建立。(一致性會科置入,依部門別登打,扣請購部門的預算)

週期性統購設定：月度、雙週、雙月、自訂週期。

統購批次產生與狀態控管。

固定料號請購表單與明細預載。

請購單位填寫、送出、簽核、截止控管。

採購彙整邏輯：依批次、供應商、料號、公司／單位彙整。

彙整單轉採購單。

採購單多單位驗收。

單一發票與請款單管理。

權限、選單、Ragic App Directory 對應設定。

測試、教育訓練、文件與上線支援。

3.2 不包含範圍

ERP 或會計系統正式拋轉傳票。

電子發票平台串接。

庫存系統即時扣帳。(無消帳的功能.只需記錄進貨數量的報表,依月.年或區間的設定)

供應商線上下單平台串接。

Power BI 或外部 BI 儀表板。

條碼、QR Code 掃描收貨功能。

四、Ragic 表單與模組設計需求

| 序號 | Ragic 表單 | 用途 | 優先度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 週期採購料號主檔 | 管理統購料號、公司料號對照、品名規格、單位、是否啟用。 | 高 | 需由附件匯入並整理。 |
| 2 | 週期採購週期設定 | 設定月度、雙週、雙月、自訂週期與開放／截止規則。 | 高 | 取代原本單一開放批次概念。 |
| 3 | 週期採購批次 | 依週期產生實際請購批次，例如 2026/06 月度統購。 | 高 | 可人工建立，也可由自訂按鈕產生。 |
| 4 | 週期採購請購單 | 各公司／單位填寫固定料號數量。 | 高 | 未請購必填 0。 |
| 5 | 週期採購彙整單 | 採購端依批次彙整各單位需求。 | 高 | 作為轉採購單依據。 |
| 6 | 週期採購採購單 | 依供應商產生採購單。 | 高 | 供應商資料引用既有表單。 |
| 7 | 週期採購驗收單 | 各公司／單位依分配數量驗收。 | 中 | 支援部分驗收與異常。 |
| 8 | 週期採購請款單 | 依供應商發票整合多單位驗收資料。 | 中 | 支援分攤明細。 |
| 9 | 週期採購異常紀錄 | 記錄補填、逾期、缺貨、替代品、驗收差異。 | 中 | 財務稽核.採購使用。 |

五、週期性統購設定需求

「統購開放批次」應調整為兩層設計：第一層為週期規則，第二層為依週期產生的實際批次。

| 層級 | 表單名稱 | 功能說明 | 範例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一層 | 統購週期設定 | 定義請購規則、頻率、開放天數、截止日、適用品類與適用單位。 |  |
| 第二層 | 統購批次 | 依週期規則產生實際請購批次，讓使用者填寫該期需求。 |  |

| 欄位 | 需求說明 |
| --- | --- |
| 週期代碼 | 例如 GP-MONTHLY-STATIONERY、GP-BIWEEK-CLEAN。 同下方名稱即可 |
| 週期名稱 | 例如 每月文具統購、雙週清潔用品、工程備品統購。 |
| 請購頻率 | 每月一次、雙週一次、每兩個月一次、自訂。 |
| 開放規則 | 每月第幾日、每週幾、或指定日期。 |
| 截止規則 | 開放後 N 天截止，或指定日指定時間截止。 |
| 適用品類 | 可選工程、清潔、文具印刷、營業用品等。 |
| 適用公司／單位 | 可設定所有公司、指定公司、指定部門。 |
| 是否自動產生批次 | 是／否；第一版可先用人工按鈕產生，第二版再排程自動化。 |
| 提醒規則 | 開放通知、截止前提醒、逾期未填提醒。 |
| 狀態 | 啟用、停用、暫停。 |

需提出週期批次產生方式：可採 Ragic 自訂按鈕或 JavaScript Workflow；若需排程自動產生，需說明使用 Ragic Daily Workflow、外部排程或 API 的設計方式。

六、主要流程需求

| 流程階段 | 作業內容 | 系統狀態 | 負責角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 週期設定 | 管理員建立週期規則。 | 啟用／停用 | 系統管理員、採購 |
| 2. 產生批次 | 依週期建立該期統購批次。 | 草稿、開放中 | 採購 |
| 3. 產生請購單 | 依適用單位產生請購單，並預載固定料號及會科。 | 待填寫 | 系統／採購 |
| 4. 單位填寫 | User 填寫數量；不請購填 0。 | 草稿、已送出 | 各單位填表人 |
| 5. 主管簽核 | 主管核准需求與數量。 | 簽核中、已核准、退回 | 單位主管 |
| 6. 採購彙整 | 截止後依供應商與料號彙整。 | 彙整中、已彙整 | 採購 |
| 7. 轉採購單 | 由彙整單產生採購單。 | 已轉採購 | 採購 |
| 8. 多單位驗收 | 各單位依分配數量驗收。 | 未驗收、部分驗收、已驗收、異常 | 驗收人 |
| 9. 請款 | 依發票建立請款單，帶出驗收與分攤。 | 請款中、已送審、已付款 | 採購、財務 |

七、功能需求規格

7.1 料號主檔需求

| 需求編號 | 需求內容 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- |
| REQ-ITEM-01 | 系統需支援統購料號與公司原料號對照。 | 同一統購料號可對應日曜天地與春大直原料號。 |
| REQ-ITEM-02 | 料號需包含類別、品名、規格、單位、預設供應商、單價、MOQ、最大／最小庫存量。 | 欄位可維護、可查詢、可匯出。 |
| REQ-ITEM-03 | 需有是否啟用、是否統購品、適用公司／單位。 | 停用料號不得出現在新批次請購明細。 |
| REQ-ITEM-04 | 需保留原附件來源欄位或備註。 | 可追溯資料來源與清理歷程。 |

7.2 供應商主檔引用需求

供應商資料已存在於 Ragic 表單，不需重建供應商主檔，但需引用該表單資料作為統購料號、採購單與請款單的供應商來源。

| 項目 | 需求 |
| --- | --- |
| 既有供應商表單 | https://ap12.ragic.com/soutlet001/community-management-department/15 |
| 引用方式 | 以 Ragic 連結欄位、選單欄位或 Look-up 帶入供應商名稱、統編、聯絡人、付款條件等欄位。 |
| 維護原則 | 供應商資料仍以既有表單為主，不在統購模組重複維護。 |
| 異常處理 | 若料號主檔缺供應商或供應商停用，批次產生或轉採購時需提示。 |

7.3 請購單需求

| 需求編號 | 需求內容 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- |
| REQ-REQ-01 | 請購單需依統購批次與單位產生。 | 每一適用單位至少產生一張請購單。 |
| REQ-REQ-02 | 請購明細需預載該批次適用料號。 | 使用者不需自行新增料號即可填數量。 |
| REQ-REQ-03 | 請購數量不得空白；不請購需填 0。(預設0) | 送出時若有空白數量，系統需阻擋或提示。 |
| REQ-REQ-04 | 截止後一般使用者不得修改。 | 截止後只能由授權角色補填並留下原因。 |
| REQ-REQ-05 | 需顯示上期請購量或參考量。 | 方便單位填寫週期性需求。 |

7.4 彙整與採購需求

| 需求編號 | 需求內容 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- |
| REQ-PO-01 | 採購端可依批次彙整所有已核准請購單。 | 彙整單可列出各料號各單位需求與合計。 |
| REQ-PO-02 | 彙整邏輯至少支援批次 + 供應商 + 料號。 | 相同供應商與料號合併為一筆採購需求。 |
| REQ-PO-03 | 需保留需求數量與採購調整數量。 | 採購量與需求量不一致時需填原因。 |
| REQ-PO-04 | 可由彙整單轉採購單。 | 轉單後需建立採購單與明細，並回寫來源彙整單。 |
| REQ-PO-05 | 採購單建議依供應商拆單。 | 一供應商一張採購單，除非業主另行指定。 |

7.5 多單位驗收需求

| 需求編號 | 需求內容 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- |
| REQ-GR-01 | 驗收單需可由採購單產生。 | 可依公司／單位產生驗收明細。 |
| REQ-GR-02 | 支援部分驗收、短交、退貨、補送。 | 驗收狀態可追蹤，未驗收數量可計算。 |
| REQ-GR-03 | 驗收資料需回寫採購單狀態。 | 採購單可顯示未驗收、部分驗收、全部驗收。 |
| REQ-GR-04 | 驗收差異需有原因欄位。 | 差異原因為必填。 |

7.6 請款需求

| 需求編號 | 需求內容 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- |
| REQ-PAY-01 | 請款單需可關聯供應商、發票、採購單、驗收單。 | 可由一張發票對應多筆驗收明細。 |
| REQ-PAY-02 | 需支援公司／單位／成本中心分攤。 | 請款明細可依部門驗收數量與金額分攤。 |
| REQ-PAY-03 | 請款前需檢查驗收狀態。 | 未驗收或異常品項不得直接請款，或需授權放行。 |
| REQ-PAY-04 | 需保留發票號碼、發票日期、發票金額與付款狀態。 | 財務可追蹤付款進度。 |

八、權限與角色需求

| 角色 | 主要權限 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 一般填表人 | 查看自身單位請購單、填寫數量、送出。 | 不得查看其他單位金額或彙整採購資料。 |
| 單位主管 | 查看與簽核所屬單位請購單。 | 可退回要求修正。 |
| 採購人員 | 建立週期、批次、彙整單、採購單。 | 可補填但需留下原因。 |
| 驗收人員 | 查看待驗收品項、填寫驗收數量與異常。 | 通常依公司／單位限制。 |
| 財務人員 | 查看採購、驗收、請款與發票資訊。 | 可維護請款與付款狀態。 |
| 系統管理員 | 表單設定、權限設定、按鈕與 workflow 維護。 | 最高權限。 |

Ragic Portal 設定要求：需同步補齊 settings/menu-config、settings/roles、settings/ragic-app-directory 三項設定。

| 設定項 | 需求 |
| --- | --- |
| settings/menu-config | 新增統購管理選單與各子表單入口。 |
| settings/roles | 新增 group_purchase_view、group_purchase_request、group_purchase_approve、group_purchase_buyer、group_purchase_receive、group_purchase_finance、group_purchase_admin 等權限。 |
| settings/ragic-app-directory | 記錄每一張 Ragic 表單名稱、URL、Sheet ID、用途與權限 key。 |

九、技術需求與開發方式

本案以 Ragic 原生功能優先，必要時才使用 JavaScript Workflow 或外部 API。Ragic 官方文件指出，簽核流程可依表單設定審核人員與通知流程；複雜商業邏輯可透過 JavaScript Workflow 處理；子表可用於一對多明細，如採購單明細或驗收明細。

| 項目 | 需求說明 |
| --- | --- |
| Ragic 原生設計 | 優先使用欄位、子表、公式、連結與載入欄位、篩選、簽核流程。 |
| 自訂按鈕 | 至少需規劃：產生批次、產生請購單、產生彙整單、轉採購單、產生驗收單、產生請款單。 |
| JavaScript Workflow | 用於複雜彙整、週期批次產生、數量檢核、回寫狀態、補填稽核。 |
| API | 若需外部排程或 Portal 整合，需使用 Ragic API；需列出 API endpoint、授權方式與安全控管。 |
| 匯入／匯出 | 支援附件料號匯入、資料匯出 Excel、請款明細匯出。 |
| 稽核 | 重要狀態異動需保留異動人、異動時間、異動前後值或備註。 |

十、通知與提醒需求

| 通知情境 | 收件對象 | 時點 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 統購開放 | 適用單位填表人 | 批次開放時 | 通知本期統購已開放，附填寫連結與截止時間。 |
| 截止前提醒 | 未送出單位 | 截止前 1 天或指定時間 | 提醒尚未送出。 |
| 逾期未填 | 單位主管、採購 | 截止後 | 列出未填單位。 |
| 簽核通知 | 主管 | 送出後 | 通知待簽核請購單。 |
| 退回通知 | 填表人 | 主管退回時 | 通知退回原因。 |
| 到貨驗收 | 驗收人 | 採購單到貨或建立驗收單時 | 通知待驗收品項。 |
| 請款通知 | 財務 | 請款單建立或送審時 | 通知發票與請款資訊。 |

十一、資料清理與移轉需求

需協助檢查兩家公司料號重複與欄位不一致資料。

需提供料號主檔匯入樣板與公司料號對照樣板。

需將既有附件資料轉入 Ragic 測試環境，並由業主確認後再匯入正式環境。

共同料號但品名、供應商、單價不同者，不得自動合併；需列為待確認清單。

單價空白、供應商空白、單位空白、MOQ 空白者需列出資料補正清單。

十二、測試與驗收標準

| 測試項目 | 測試內容 | 通過標準 |
| --- | --- | --- |
| 週期設定測試 | 建立月度、雙週、雙月週期。 | 可產生正確批次與截止時間。 |
| 請購單產生測試 | 依批次產生各單位請購單與明細。 | 料號、單位、供應商、單價帶入正確。 |
| 數量檢核測試 | 空白數量、0、正數、異常大數量。 | 空白不可送出；0 可送出；異常需提醒。 |
| 簽核測試 | 送出、核准、退回。 | 狀態與通知正確。 |
| 彙整測試 | 多單位、多公司、多供應商彙整。 | 合計正確，可追溯來源單位。 |
| 轉採購測試 | 彙整單轉採購單。 | 採購單與明細建立正確。 |
| 驗收測試 | 多單位部分驗收與異常。 | 已驗收與未驗收數量正確。 |
| 請款測試 | 單一發票對應多單位驗收。 | 分攤金額合計等於請款金額或可顯示差異。 |
| 權限測試 | 不同角色登入。 | 只能看到與操作授權資料。 |
| 稽核測試 | 補填、調整、退回、異常。 | 異動紀錄完整。 |

十三、交付項目

| 交付項目 | 內容 | 交付形式 |
| --- | --- | --- |
| 需求確認文件 | 欄位清單、流程圖、權限表、狀態表。 | Word / PDF |
| Ragic 表單設計 | 所有 Ragic 表單、子表、欄位、公式、篩選與版面。 | Ragic 環境 |
| Workflow / 按鈕程式 | 產生批次、產生請購單、彙整、轉單、回寫等程式。 | Ragic JS Workflow / 文件 |
| 資料匯入樣板 | 料號主檔、公司料號對照、期初資料樣板。 | Excel |
| 測試案例與測試結果 | UAT 測試表、問題清單與修正紀錄。 | Excel / Word |
| 操作手冊 | 填表人、主管、採購、驗收、財務、管理員操作說明。 | Word / PDF |
| 教育訓練 | 至少一場管理員訓練與一場使用者訓練。 | 線上或實體 |
| 上線支援 | 正式上線後問題修正與支援。 | 依合約 |

十四、建議時程

| 階段 | 工作內容 | 預估期間 | 主要產出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 階段 1 | 需求訪談、料號資料盤點、流程確認。 | 1 週 | 需求確認文件、資料問題清單。 |
| 階段 2 | Ragic 表單與主檔建置。 | 1-2 週 | 料號、週期、批次、請購單表單。 |
| 階段 3 | 彙整、採購、驗收、請款流程建置。 | 2 週 | 轉單與回寫流程。 |
| 階段 4 | 權限、通知、Portal 設定。 | 1 週 | menu-config、roles、ragic-app-directory。 |
| 階段 5 | 資料匯入、UAT、修正。 | 1-2 週 | 測試結果與修正紀錄。 |
| 階段 6 | 教育訓練與正式上線。 | 1 週 | 操作手冊與上線確認。 |

實際時程需依欄位清理程度、簽核流程複雜度、是否需自動排程與 API 整合而定。

十五、回覆格式

需依下列格式回覆，避免只提供總價而無法判斷範圍。

| 報價項目 | 需填寫內容 |
| --- | --- |
| 需求訪談與規格確認 | 工時、單價、交付文件。 |
| Ragic 表單建置 | 每張表單估算工時與內容。 |
| Workflow / 自訂按鈕 | 每支程式功能、工時與限制說明。 |
| 資料清理與匯入 | 是否包含料號清理、對照表建立、資料匯入。 |
| 權限與 Portal 設定 | 是否包含 menu-config、roles、ragic-app-directory。 |
| 測試與修正 | UAT 支援次數、問題修正範圍。 |
| 教育訓練 | 場次、時數、對象。 |
| 保固與維護 | 保固期間、回應時間、維護費用。 |
| 不包含事項 | 需明確列出。 |

十六、風險與注意事項

| 風險 | 影響 | 建議處理 |
| --- | --- | --- |
| 料號相同但品項不同 | 可能採購錯誤或驗收錯誤。 | 建立統購料號與公司原料號對照，不自動合併。 |
| 使用者未填數量 | 採購無法判斷是否不請購。 | 數量空白不可送出，不請購必填 0。預設0 |
| 週期規則不清楚 | 批次產生錯誤或漏通知。 | 先定義月度、雙週、雙月規則與例外日。 |
| 單一發票跨公司使用 | 可能產生稅務與分攤問題。 | 上線前由財務確認發票抬頭、付款公司與內部分攤規則。 |
| 多單位驗收不完整 | 請款時可能有單位未收到貨。 | 請款前檢查驗收狀態。 |
| 權限過寬 | 單位可看到不應看的採購或金額。 | 依角色與公司／單位設定檢視權限。 |
| 過度客製 | 後續維護困難。 | Ragic 原生優先，Workflow 僅處理必要邏輯。 |

十七、RFP 提問清單

請說明你會如何設計週期性統購設定與批次產生機制？

請說明你會如何處理「相同料號但兩家公司品名／廠商／單價不同」的情境？

請說明你會如何由請購單彙整成採購單？使用原生功能、Workflow 或 API？

請說明一張發票對應多單位驗收時，請款單明細如何分攤？

請說明權限如何限制一般使用者只能看自身單位資料？

請列出每一支自訂按鈕或 Workflow 的功能與估算工時。

請提供 Ragic 表單欄位清單、測試案例與操作手冊範例。

請說明上線後保固期間、問題回應時間與維護費用。

附錄 A：建議資料表關聯

| 來源 | 關聯 | 目標 |
| --- | --- | --- |
| 統購週期設定 | 一對多 | 統購批次 |
| 統購批次 | 一對多 | 統購請購單 |
| 統購請購單 | 多對一 | 統購彙整單 |
| 統購彙整單 | 一對多 | 統購採購單 |
| 統購採購單 | 一對多 | 統購驗收單 |
| 統購驗收單 | 多對一 | 統購請款單 |
| 統購料號主檔 | 被引用 | 請購明細、彙整明細、採購明細、驗收明細 |
| 既有供應商主檔 | 被引用 | 料號主檔、採購單、請款單 |

附錄 B：參考文件與官方功能依據

以下為規劃時參考之 Ragic 官方文件或功能說明，實際開發仍需依目前租戶版本、權限與可用功能驗證：

Ragic 簽核流程設定：https://www.ragic.com/intl/en/doc/30/approval-flow-configuration

Ragic 使用者簽核流程說明：https://www.ragic.com/intl/en/doc-user/13/approval-flow

Ragic JavaScript Workflow Engine：https://www.ragic.com/intl/en/doc/15/javascript-workflow-engine

Ragic 自訂按鈕 / JS Workflow Buttons：https://www.ragic.com/intl/en/doc/110/add-other-custom-buttons

Ragic 子表設計：https://www.ragic.com/intl/en/doc/7/subtables

Ragic API 修改資料：https://www.ragic.com/intl/zh-TW/doc-api/25/%E4%BF%AE%E6%94%B9%E8%B3%87%E6%96%99