## Slide 1
2026.6月 管 理 報 告
Notes: v

## Slide 2
3.1 報修統計
匯出時間：2026-06-04 23:34
飯店管理系統 · 自動生成，資料以系統為準
2026年06月
統計項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
① 上月累計未完成項目數 | 7 | 10 | 15 | 16 | 31 | 35 | — | — | — | — | — | —
② 上月累計未完成，於本月結案 | 5 | 3 | 8 | 6 | 14 | 2 | — | — | — | — | — | —
③ 上月累計未完成，於本月仍未完成 | 2 | 7 | 7 | 10 | 17 | 33 | — | — | — | — | — | —
④ 累計項目完成率 | 74.4% | 73.2% | 81.0% | 77.0% | 82.6% | 82.0% | — | — | — | — | — | —
⑤ 本月報修項目數 | 29 | 17 | 28 | 51 | 66 | 4 | — | — | — | — | — | —
⑥ 本月報修項目完成數 | 21 | 9 | 19 | 30 | 48 | 0 | — | — | — | — | — | —
⑦ 本月報修項目未完成 | 8 | 8 | 9 | 21 | 18 | 4 | — | — | — | — | — | —
⑧ 本月報修項目完成率 | 72.4% | 52.9% | 67.9% | 58.8% | 72.7% | 0.0% | — | — | — | — | — | —
⑨ 項目完成件數（②＋⑥） | 26 | 12 | 27 | 36 | 62 | 2 | — | — | — | — | — | —

## Slide 3
3.2 結案時間統計
匯出時間：2026-06-04 23:34
飯店管理系統 · 自動生成，資料以系統為準
2026年06月
類別 / 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
小型 結案件數 | 25 | 12 | 24 | 34 | 58 | 1 | — | — | — | — | — | —
小型 天數合計 | 135.6 | 106.8 | 318.2 | 433.9 | 685.0 | 89.1 | — | — | — | — | — | —
小型 平均天數 | 5.42 | 8.9 | 13.26 | 12.76 | 11.81 | 89.14 | — | — | — | — | — | —
中大型 結案件數 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | —
中大型 天數合計 | 69.9 | — | 95.4 | 103.9 | 326.1 | 111.1 | — | — | — | — | — | —
中大型 平均天數 | 69.87 | — | 31.8 | 51.94 | 81.53 | 111.14 | — | — | — | — | — | —

## Slide 4
3.3 報修類型 — 柏拉圖分析
匯出時間：2026-06-04 23:34
飯店管理系統 · 自動生成，資料以系統為準
2026年06月 深藍＝累計≤80%重點類別

## Slide 5
3.3 報修類型各類別
匯出時間：2026-06-04 23:34
飯店管理系統 · 自動生成，資料以系統為準
2026年06月 依件數降序
類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 佔比%
照明 | 8 | 1 | 4 | 5 | 17 | 2 | — | — | — | — | — | — | 37 | 18.3%
公區 | 4 | 3 | 5 | 11 | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — | 33 | 16.3%
給排水 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | 20 | 9.9%
建築 | — | — | 3 | 4 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 9.4%
衛廁 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 8.4%
專櫃 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 7.4%
消防 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 6.4%
後勤空間 | 3 | — | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 4.0%
其他 | 1 | — | — | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 3.5%
弱電 | — | — | 2 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 3.0%
內裝 | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | 5 | 2.5%
空調 | — | — | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 2.0%
機電 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1.5%
排煙 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1.0%
停車 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1.0%
凍&藏類設備 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.5%
廚房&吧台設備 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.5%

## Slide 6
Dashboard — 報修類型分布
匯出時間：2026-06-04 23:34
飯店管理系統 · 自動生成，資料以系統為準
2026年06月

## Slide 7
報修金額統計
匯出時間：2026-06-04 23:34
飯店管理系統 · 自動生成，資料以系統為準
2026年06月
費用項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年合計
委外費用 | $15,100 | $9,000 | $403,505 | $75,580 | $220,495 | $19,058 | — | — | — | — | — | — | $742,738
維修費用 | $3,078 | $9,450 | $25,682 | $1,090 | $15,887 | — | — | — | — | — | — | — | $55,187
扣款費用 | $3,024 | $1,260 | — | $18,755 | $50,400 | — | — | — | — | — | — | — | $73,439
扣款專櫃 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 5
月小計 | $21,202 | $19,710 | $429,187 | $95,425 | $286,782 | $19,058 | — | — | — | — | — | — | $871,364

## Slide 8
商場週期保養 — 每月維護年度統計
匯出時間：2026-06-04 23:34
飯店管理系統 · 自動生成，資料以系統為準
2026年
統計項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計
截至上月底累計未結案數 | — | — | — | 0 | 7 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | —
其中本月已結案數 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累計項目完成率 | — | — | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | —
本月週期保養項目數 | — | — | — | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
本月週期保養完成數 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本月週期保養完成率 | — | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — | — | — | — | — | 0.0%

## Slide 9
商場週期保養 — 每季維護年度統計
匯出時間：2026-06-04 23:34
飯店管理系統 · 自動生成，資料以系統為準
2026年
統計項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計
截至上月底累計未結案數 | — | — | — | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | —
其中本月已結案數 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累計項目完成率 | — | — | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | —
本月週期保養項目數 | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
本月週期保養完成數 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本月週期保養完成率 | — | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — | — | — | — | — | 0.0%

## Slide 10
商場週期保養 — 每年維護年度統計
匯出時間：2026-06-04 23:34
飯店管理系統 · 自動生成，資料以系統為準
2026年
統計項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計
截至上月底累計未結案數 | — | — | — | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | —
其中本月已結案數 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累計項目完成率 | — | — | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | —
本月週期保養項目數 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
本月週期保養完成數 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本月週期保養完成率 | — | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — | — | — | — | — | 0.0%

## Slide 11
全棟例行維護 — 每月維護年度統計
匯出時間：2026-06-04 23:34
飯店管理系統 · 自動生成，資料以系統為準
2026年
統計項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計
截至上月底累計未結案數 | — | — | — | 0 | 18 | 36 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | —
其中本月已結案數 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累計項目完成率 | — | — | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | —
本月週期保養項目數 | — | — | — | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
本月週期保養完成數 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本月週期保養完成率 | — | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — | — | — | — | — | 0.0%

## Slide 12
全棟例行維護 — 每季維護年度統計
匯出時間：2026-06-04 23:34
飯店管理系統 · 自動生成，資料以系統為準
2026年
統計項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計
截至上月底累計未結案數 | — | — | — | 0 | 7 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | —
其中本月已結案數 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累計項目完成率 | — | — | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | —
本月週期保養項目數 | — | — | — | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
本月週期保養完成數 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本月週期保養完成率 | — | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — | — | — | — | — | 0.0%

## Slide 13
全棟例行維護 — 每年維護年度統計
匯出時間：2026-06-04 23:34
飯店管理系統 · 自動生成，資料以系統為準
2026年
統計項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計
截至上月底累計未結案數 | — | — | — | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | —
其中本月已結案數 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累計項目完成率 | — | — | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | —
本月週期保養項目數 | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
本月週期保養完成數 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本月週期保養完成率 | — | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — | — | — | — | — | 0.0%

## Slide 14
商場週期保養年度計劃表
匯出時間：2026-06-04 23:34
飯店管理系統 · 自動生成，資料以系統為準
{year}年 狀態：✓已完成 ○已排定 ✗逾期 △未排定 ?待排 第 1 頁／共 2 頁
類別 | 項目名稱 | 頻率 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
水電 | 1F商場水洗機房→保養 | 季 | ? |  |  | ? |  | ○ | ? |  |  |  | ? | 
水電 | 3F商場靜電機房→保養 | 月 | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ?
空調 | 商場辦公室室內送風機排水→巡檢保養 | 月 | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ?
空調 | 1F~3F空調→保養 | 月 | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ?
空調 | 商場空調箱x12(櫃位R25、R26、R27、R33、R34)→更換濾網 | 半年 |  |  |  |  | ✗ | ○ |  |  |  |  | ? | 
空調 | 更換迴風網x12 | 月 | ? | ? | ? | ? | ✗ | △ | ? | ? | ? | ? | ? | ?
空調 | 商場送風機x14 | 半年 |  |  |  |  | ✗ | ○ |  |  |  |  | ? | 
空調 | 更換商場送風機濾網x14 | 雙月 |  | ? |  | ? |  | ○ |  | ? |  | ? |  | ?
照明 | 預冷空調箱x? | 月 | ? | ? | ? | ? | △ | △ | ? | ? | ? | ? | ? | ?
照明 | B4~3F照明設定與調整 | 季 |  | ? |  |  | ✗ | ○ |  | ? |  |  | ? | 
申報 | 消防檢查申報、帶看及缺失改善 | 半年 |  |  |  |  | ✗ | ○ |  |  |  |  | ? | 
 | 商場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
整體 | 客厠配件維護 | 月 | ? | ? | ? | ? | △ | △ | ? | ? | ? | ? | ? | ?
整體 | 公區壁面批土補漆 | 月 | ? | ? | ? | ? | △ | △ | ? | ? | ? | ? | ? | ?

## Slide 15
商場週期保養年度計劃表
匯出時間：2026-06-04 23:34
飯店管理系統 · 自動生成，資料以系統為準
{year}年 狀態：✓已完成 ○已排定 ✗逾期 △未排定 ?待排 第 2 頁／共 2 頁
類別 | 項目名稱 | 頻率 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
其它 | 門扇→巡檢保養 | 月 | ? |  | ? |  | ○ | ✗ | ? |  | ? |  | ? | 

## Slide 16
全棟例行維護年度計劃表
匯出時間：2026-06-04 23:34
飯店管理系統 · 自動生成，資料以系統為準
{year}年 狀態：✓已完成 ○已排定 ✗逾期 △未排定 ?待排 第 1 頁／共 6 頁
類別 | 項目名稱 | 頻率 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
水電 | 全館Timer定時器時間及減壓閥校正 | 月 | ? | ? | ? | ? | ✗ | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ?
水電 | 1F / RF 落水頭清潔 | 月 | ? | ? | ? | ? | ✗ | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ?
水電 | 各樓層配電盤接點鎖螺絲安全檢查→巡檢 | 半年 | ? |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  | 
水電 | 廢水系統→保養 | 月 | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ?
水電 | WP1 沉水式馬達x2 + 控制盤x1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
水電 | WP2 沉水式馬達x2 + 控制盤x1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
水電 | WP3 沉水式馬達x2 + 控制盤x1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
水電 | 汙水系統→保養 | 月 | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ?
水電 | SP1 沉水式馬達x2 + 控制盤x1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
水電 | SP2 沉水式馬達x2 + 控制盤x1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
水電 | SP3 沉水式馬達x2 + 控制盤x1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
水電 | 汙水管道通管保養 | 半年 | ? |  |  |  | ✗ |  | ? |  |  |  |  | 
水電 | RF汙水排氣機保養 | 半年 | ? |  |  |  | ✗ |  | ? |  |  |  |  | 
水電 | 揚水泵馬達巡檢→測試運轉 | 月 | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ?

## Slide 17
全棟例行維護年度計劃表
匯出時間：2026-06-04 23:34
飯店管理系統 · 自動生成，資料以系統為準
{year}年 狀態：✓已完成 ○已排定 ✗逾期 △未排定 ?待排 第 2 頁／共 6 頁
類別 | 項目名稱 | 頻率 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
水電 | 地上型抽水馬達x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
水電 | 自動控制盤x1(變頻器x2)目測及溫度偵測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
水電 | 雨水池/ 給水閥/噴灌設備→保養 | 半年 | ? |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  | 
水電 | 澆灌系統自動控制盤x1→校對時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
水電 | 雨水回收過濾桶x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
水電 | 鼓風馬達x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
水電 | 自動清洗控制盤x1(未開啟使用) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
水電 | 雨水坑內澆灌沉水馬達x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
水電 | 雨水坑自動控制盤x2(使用中) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
水電 | RF鍋爐設備→保養 | 月 | ? | ? | ? | ? | ✗ | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ?
水電 | 鍋爐x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
水電 | 熱泵主機x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
水電 | RF水塔→保養 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
水電 | 冷卻馬達x3 | 季 | ? |  |  | ? | ✗ |  | ? |  |  | ? |  | 

## Slide 18
全棟例行維護年度計劃表
匯出時間：2026-06-04 23:34
飯店管理系統 · 自動生成，資料以系統為準
{year}年 狀態：✓已完成 ○已排定 ✗逾期 △未排定 ?待排 第 3 頁／共 6 頁
類別 | 項目名稱 | 頻率 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
水電 | 冷卻水塔x3 | 半年 | ? |  |  |  | ✗ |  | ? |  |  |  |  | 
水電 | 上蓄水塔/下蓄水塔 共4座清洗 | 半年 | ? |  |  |  | ✗ |  | ? |  |  |  |  | 
水電 | B2商場截油槽(大)+飯店截油槽(小)→保養 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
水電 | 設備保養-油脂截流攔污機 | 月 | ? | ? | ? | ? | ✗ | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ?
水電 | 油泥抽除 | 月 | ? | ? | ? | ? | ✗ | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ?
水電 | 油泥清運 | 雙月 | ? |  | ? |  | △ |  | ? |  | ? |  | ? | 
水電 | 電氣設備→保養 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
水電 | 發電機x2→工程人員無載測試運轉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
水電 | 發電機x2 | 年 | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
水電 | 台電高壓機房 | 月 | ? | ? | ? | ? | ✗ | ✗ | ? | ? | ? | ? | ? | ?
水電 | 台電高壓機房 | 半年 | ? |  |  |  | ✗ |  | ? |  |  |  |  | 
水電 | UPS巡檢 | 月 | ? | ? | ? | ? | ✗ | ✗ | ? | ? | ? | ? | ? | ?
空調 | 冰水機房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
空調 | 冰水主機x6(商場CH-R1~R3, 飯店CH-H1~H3) | 季 | ? |  |  | ? | ✗ |  | ? |  |  | ? |  | 

## Slide 19
全棟例行維護年度計劃表
匯出時間：2026-06-04 23:34
飯店管理系統 · 自動生成，資料以系統為準
{year}年 狀態：✓已完成 ○已排定 ✗逾期 △未排定 ?待排 第 4 頁／共 6 頁
類別 | 項目名稱 | 頻率 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
空調 | 冷卻水泵x8(商場CWP-R1~R4, 飯店CWP-H1~H4) | 季 | ? |  |  | ? | ✗ |  | ? |  |  | ? |  | 
空調 | 冰水循環泵x8(商場SCP-R1~R4, 飯店SCP-H1~H4) | 季 | ? |  |  | ? | ✗ |  | ? |  |  | ? |  | 
空調 | 冰水泵x8(商場CHP-R1~R4, 飯店CHP-H1~H4) | 季 | ? |  |  | ? | ✗ |  | ? |  |  | ? |  | 
空調 | 區域泵x8(商場SCHP-R1~R4, 飯店SCHP-H1~H4) | 季 | ? |  |  | ? | ✗ |  | ? |  |  | ? |  | 
空調 | 泵補控制盤x6(商場x3, 飯店x3) | 季 | ? |  |  | ? | ✗ |  | ? |  |  | ? |  | 
空調 | 冰水主機Y型過濾器清洗保養(商場x3) | 年 | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
空調 | B1~B4進排風→設定與調整 | 月 | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ?
空調 | 進風 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
空調 | 排風 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
空調 | 全棟分離式空調(含資訊機房)→保養 | 月 | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ?
空調 | 室內機x1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
空調 | 室外機x5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
照明 | 戶外景觀/公區/停車場燈具→保養 | 月 | ? | ? | ? | ? | ✗ | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ?
消防 | 消防設備→巡檢保養 | 月 | ? | ? | ? | ? | △ | ✗ | ? | ? | ? | ? | ? | ?

## Slide 20
全棟例行維護年度計劃表
匯出時間：2026-06-04 23:34
飯店管理系統 · 自動生成，資料以系統為準
{year}年 狀態：✓已完成 ○已排定 ✗逾期 △未排定 ?待排 第 5 頁／共 6 頁
類別 | 項目名稱 | 頻率 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
消防 | 消防機組(整套含馬達)測試運轉+檢測控盤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
消防 | 灑水機組(整套含馬達)測試運轉+檢測控盤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
消防 | 泡沫機組(整套含馬達)測試運轉+檢測控盤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
消防 | 泡沫原液桶x1 原液量測量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
消防 | 消防栓箱及滅火器清潔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
消防 | 頂樓消防系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
消防 | 鐡捲門測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
消防 | 緊急廣播測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 飯店 | 月 | ? | ? | ? | ? | ✗ | ✗ | ? | ? | ? | ? | ? | ?
申報 | 年度公共安全檢查申報、帶看及缺失改善 | 年 | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
申報 | 商場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
申報 | 飯店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
申報 | 年度能源申報 | 年 | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
整體 | 客貨梯/扶梯保養 | 月 | ? | ? | ? | ? | ✗ | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ?

## Slide 21
全棟例行維護年度計劃表
匯出時間：2026-06-04 23:34
飯店管理系統 · 自動生成，資料以系統為準
{year}年 狀態：✓已完成 ○已排定 ✗逾期 △未排定 ?待排 第 6 頁／共 6 頁
類別 | 項目名稱 | 頻率 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
整體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
整體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
整體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
整體 | 倉庫整理、盤點（含工具） | 月 | ? | ? | ? | ? | ✗ | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ?
整體 | 工務耗材庫存管理每月盤點出單 | 月 | ? | ? | ? | ? | ✗ | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ?

## Slide 22
各項清單連結
匯出時間：2026-06-04 23:34
飯店管理系統 · 自動生成，資料以系統為準
▶ 商場週期保養年度計劃表
▶ 全棟例行維護年度計劃表
▶ 未完成附表

## Slide 23
未完成附表（商場）
匯出時間：2026-06-04 23:34
飯店管理系統 · 自動生成，資料以系統為準
2026年06月 第 1 頁／共 3 頁 （共 30 筆）
案件編號 | 報修日期 | 發生樓層 | 工項類別 | 報修內容 | 狀態 | 等待天數 | 工務處理人員
202605-029 | 2026-05-09 | 2F | 建築 | 2樓男廁小便斗旁的牆壁爆裂 | 委外處理 | 26 | 黃梓灃
202604-051 | 2026-04-30 |  | 建築 | 2.3樓男廁鏡面玻璃污損 | 委外處理 | 35 | 陳志明
202604-047 | 2026-04-29 | 3F | 衛厠 | 3樓女廁鏡框生鏽 | 處理中 | 36 | 
202604-043 | 2026-04-27 |  | 消防 | 2026上半年消防缺改善 | 委外處理 | 38 | 孫志偉
202604-036 | 2026-04-23 | 4F | 衛廁 | 4樓愛心廁所 紅色按鈕加裝壓克力盒 | 處理中 | 42 | 孫志偉
202604-034 | 2026-04-22 | 1F | 公區 | 植福路3面輸出牆的格柵天花板，需要新增6個電線接口 | 處理中 | 43 | 林僅豐
202604-033 | 2026-04-22 |  | 建築 | 植福路樂群三路口三角招牌電源插座安裝 |  | 43 | 陳志明
202604-028 | 2026-04-19 | B1F | 後勤空間 | B1樓 紙箱回收籠車上方消防設備自天花板掉落 | 處理中 | 46 | 
202604-027 | 2026-04-19 |  | 給排水 | 請安排5月份 各專櫃汙水管通管工程 | 委外處理 | 46 | 孫志偉
202604-022 | 2026-04-16 | 1F | 公區 | 桌子高低 | 處理中 | 49 | 林僅豐
202604-014 | 2026-04-10 | 1F | 建築 | 側門上面的鋁合金不見 | 委外處理 | 55 | 陳志明
202604-011 | 2026-04-10 | 1F | 照明 | 植福路上照樹燈的電線外露 | 委外處理 | 55 | 
202604-009 | 2026-04-10 | 1F | 其他 | 植福路上花舖的固定鋼索圈要移除 | 委外處理 | 55 | 孫志偉
20260400013 | 2026-03-30 | 1F | 建築 | 戶外廣場招牌燈座，富錦樹、小後苑門把生鏽 | 處理中 | 66 | 孫志偉

## Slide 24
未完成附表（商場）
匯出時間：2026-06-04 23:34
飯店管理系統 · 自動生成，資料以系統為準
2026年06月 第 2 頁／共 3 頁 （共 30 筆）
案件編號 | 報修日期 | 發生樓層 | 工項類別 | 報修內容 | 狀態 | 等待天數 | 工務處理人員
20260400006 | 2026-03-09 | 3F | 消防 | 商場3F3-06櫃位消防灑水改管、新增工程 | 委外處理 | 87 | 孫志偉
1239 | 2026-02-14 | 3F | 公區 | 三樓九華樓帶位櫃檯與柱子中間地板凹陷 | 處理中 | 110 | 孫志偉
202605-037 | 2026-05-14 | B1F | 後勤空間 | B1辦公室外整修工程 | 委外處理 | 21 | 陳志明
202605-038 | 2026-05-14 |  | 建築 | 1~4樓多處漏水，請協助尋找廠商處理 | 委外處理 | 21 | 陳志明
202605-039 | 2026-05-14 | 1F | 照明 | 戶外廁所外指示看板不亮 | 委外處理 | 21 | 孫志偉
202605-040 | 2026-05-15 |  | 建築 | 春大直大樓門窗設施維護 | 處理中 | 20 | 
202605-044 | 2026-05-17 | 1F | 照明 | 容留計數器螢幕不亮 |  | 18 | 
202605-053 | 2026-05-21 |  | 建築 | 飯店大門左側樹木鋼索線拆除 | 辦驗未通過 | 14 | 
202605-054 | 2026-05-21 | B1F | 公區 | B1廳白色櫃子拆除 | 處理中 | 14 | 陳志明
202605-058 | 2026-05-24 | 1F | 照明 | 瞞著爹前天井柱燈不亮 |  | 11 | 
202605-057 | 2026-05-23 | 3F | 空調 | 5/24~5/31 3-06櫃燒肉牛匠 因開幕營運需求 冷氣水塔供水 延長到23:00 |  | 12 | 
202605-061 | 2026-05-27 | 4F | 給排水 | 4樓男廁第二間牆邊有漏水 |  | 8 | 
202605-060 | 2026-05-25 | 1F | 給排水 | SUNBERNO專櫃天花板汙水管滴水. 汙水含油汙 |  | 10 | 
202605-062 | 2026-05-28 | 1F | 弱電 | YAKKA前方大門旁圓柱旁加110V插座(要加一台水冷扇) |  | 7 | 

## Slide 25
未完成附表（商場）
匯出時間：2026-06-04 23:34
飯店管理系統 · 自動生成，資料以系統為準
2026年06月 第 3 頁／共 3 頁 （共 30 筆）
案件編號 | 報修日期 | 發生樓層 | 工項類別 | 報修內容 | 狀態 | 等待天數 | 工務處理人員
202606-002 | 2026-06-01 | 3F | 照明 | 3-06櫃位燒肉牛匠.新申請6/1-6/30,營業至23點00分 |  | 3 | 
202606-001 | 2026-06-01 | 1F | 內裝 | 員工出入口這邊一般垃圾回收台脫牙 |  | 3 |